«О ходе выполнения администрацией муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области поручений, содержащихся в Указах Президента РФ от 7 мая 2012 года

№№ 596-600,606» по итогам 2014 года

По итогам работы Кировского района за 2013 год площадь жилищного фонда  составила 2483,7 тыс.кв.м., в том числе  24,18 тыс.кв.м. отнесено  к аварийному жилищному фонду, в котором зарегистрировано 569 человек.

Для переселения граждан,  проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке до 01.01.2012 года,  Правительством  Ленинградской области    утверждена региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах». Расселение граждан предусматривается  в 2 этапа 2013-2014 годы и 2015-2017 годы.

В соответствии с первой заявкой 2013 года,  количество граждан, переселенных по первой заявке  в 2013 году составило 72 человека и площадь переселения  1,05тыс. кв.м., в том числе:

МО «Город Шлиссельбург:

В соответствие с муниципальным контрактом  № 05/12 от 24.07.2012, заключенным  между администрацией Шлиссельбурга и ООО «Балт-Фасад_СПб» расселены  3 аварийных  дома по ул. Пролетарской, д.54«в», ул. Красная площадь, д.3, ул. Ульянова д.9  (45 человек (15 семей),  ранее проживавших на аварийной площади 0,64 тыс.кв.м.,  в переселены в новый дом  по адресу: г. Шлиссельбург,  ул. Пролетарская, д.1. Приобретено 13 квартир. Площадь приобретенного жилья составила 0,65тыс. кв.м.

МО Назиевское ГП, расселено 5 аварийных жилых домов (ул. Матросова №№16,20, ул. Строителей №№1,3, ул. Заводская, д.23) и 27 человек, ранее проживавших на аварийной территории площадью 0,41 тыс.кв.м.   переселены в новый дом  по адресу:  п. Назия,  ул. Матросова, д.18, к.1.  13 квартир от ООО «Олимп-Строй», площадью 0,490 тыс. кв.м. переданы администрации поселения для расселения граждан.

В соответствие со второй заявкой  в 2014 году переселяются  135  граждан из аварийного жилья, в том числе:

33 жителя из 2 аварийных  домов г. Шлиссельбург, 56 человек из 7 аварийных домов п. Назия, 45 человек из 4-х аварийных домов Шумского СП.

Общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в 2014 году,  составляет -5,26 тыс.кв.м., расселяемая  жилая площадь -2,33тыс.кв.м.

По состоянию на 01.12.2014 года  для переселения граждан введены в эксплуатацию 4 МКД:

- Шлиссельбург,  расселяются 33 жителя из аварийного фонда (ул. Кирова, д.3 и ул. Октябрьская, д.11)  в МКД по адресу: ул. Чекалова, д. 37. На основании результатов аукциона, проведенного 16.10.2013 года в электронной форме, между администрацией города и ООО «Балт Фасад-СПб», заключен муниципальный контракт  № 0145300017313000014-0242245-02 на участие в долевом строительстве, условиями которого является передача застройщиком в строящемся МКД, расположенного по адресу: г. Шлиссельбург, ул.Чекалова, д.37, 11 квартир, площадью 0,448тыс.кв.м. для переселения граждан из аварийного ЖФ.

Разрешение на ввод в эксплуатацию дома  от 26.11.2014 № RU 47509108-09, выдано администрацией МО «Город Шлиссельбург».

В настоящее время в новом МКД устраняются мелкие недоделки, планируется закончить переселение до 31.12.2014.

- МО Назиевское ГП, для переселения 56 жителей из 7 аварийных домов с расселяемой площадью жилых помещений 1,042 тыс.кв.м.  введены в эксплуатацию два МКД (28 квартир):

1. ул. Матросова, д. №18. к.2, получено разрешение № RU 47509000-012 от 18.08.2014 на ввод в эксплуатацию дома, выданное администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области. Акт приемки о передаче помещений  (14 квартир) от ООО «Олимп-Строй», площадью 0,563 тыс.кв.м подписан 01.10.2014 года.

2. ул. Парковая, д. №7, получено разрешение № RU 47509000-025 от 28.11.2014 на ввод в эксплуатацию  многоквартирного дома (14 квартир), выданное администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области. Акт приемки о передаче помещений  от  «Олимп-Строй», площадью 0,525 тыс.кв.м.  подписан 01.10.2014 года.

В двух  МКД   переданных от ООО  «Олимп – Строй» жилые помещения для предоставления гражданам поставлены  на кадастровый учет. Документы на регистрацию в муниципальную собственность администрацией Назиевского ГП предоставлены в регистрационную палату для  осуществления государственной регистрации.

По состоянию на 01.12.2014 переселены 9 семей (20человек), до конца декабря будут переселены все остальные.

- МО Шумское СП, для переселения 45 жителей  из 4-х аварийных домов с площадью расселения жилых помещений  -0,84 тыс. кв.м.   в построенный  многоквартирный дом по адресу: с. Шум, ул. ПМК-17, д.10  получено разрешение на ввод в эксплуатацию  жилого дома от  07.11.2014 № RU 47509000-020, с площадью расселения 0,9 тыс.кв.м. (20 квартир), выданное администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области.  Переселение в новый жилищный фонд начинается с 25.12.2014.

Учитывая, что в п. Мга досрочно из плана переселения 2016 года,  переселен 1 житель, проживавший в аварийном доме по адресу ул. Димитрова №31, количество переселяемых в 2014 году возросло до 135 человек и площадь переселения составляет  -2,4тыс.кв.м.

Второй этап  переселения с учетом внесенных изменений в Программу  включает в себя переселение в 2015 году  во вновь построенные МКД - 48 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде (площадью 0,91 тыс.кв.м.), в том числе:

-  Павловское ГП -30 человек, проживающих в трех аварийных домах, с площадью расселения 0,54 тыс.кв.м., будут переселены в многоквартирный дом, который планируется к сдаче в 2015 году.

Администрацией Павловского городского поселения 01.10.2014 года  заключен муниципальный контракт №0145300022014000036-0246756-02 с инвестиционно - строительной  компанией ООО «Сфинкс» на поставку тринадцати жилых помещений площадью 620,5 кв.м., путем участия в долевом строительстве  для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в п. Павлово.

- Назиевское ГП - 18 человек, проживающих в 8 аварийных домах с площадью расселения 0,37 тыс.кв.м.  Планируется приобретение 13 квартир. Процедура заключения муниципального контракта  на строительство многоквартирного жилого дома  по адресу п. Назия, ул. Строителей, д.1  с ООО « Олимп-Строй» проведена 25.12.2014

В 2016 году   планируется  переселить из аварийного жилья, площадью 1,65 тыс.кв.м.  192 человека   во вновь построенные малоэтажные дома  с учетом внесенных изменений в Программу:

- МО «Город.Отрадное» -  необходимо переселить 59 жителей из 7 аварийных домов.

Сформирован земельный участок по адресу: г. Отрадное, ул. Победы, д.37, с кадастровым номером 47:16:0201042:27 площадью 4260 кв.м. Заключен договор с ООО «Конт-Строй» и 21.02.2014 зарегистрирован в УФС регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.

Имеется наличие внеплощадочных инженерных сетей, газоснабжение возможно от подземного газопровода высокого давления, проложенного к газовой котельной судоремонтных мастерских. Водоснабжение возможно путем присоединения к водопроводной сети, проходящей от ул. Вокзальная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод возможно осуществить в ближайший канализационный колодец вблизи КНС , расположенной по ул. Никольское шоссе, путем прокладки напорного канализационного коллектора. Возможность подключения к системе электроснабжения имеется.

-Мгинское ГП-  необходимо пе6реселить 98 человек из 5 аварийных домов.

Сформирован земельный участок по адресу: п. Мга, ул. Донецкая, д.1 с разрешенным использованием для размещения и эксплуатации малоэтажных многоквартирных жилых домов  с кадастровым номером  47:16:0801004:75, площадью 2187 кв.м. и земельный участок, расположенный по адресу: п. Мга, пер. Березовский, д.4а с кадастровым номером  47:16:0801005:40, площадью 1170 кв.м.

- Назиевское ГП – необходимо переселить 35 граждан из 3-х аварийных домов.

Заключен договор аренды  22.09.2014 года на земельный участок по адресу: п. Назия, ул. Строителей, д.1, площадью 2160 кв.м., с разрешенным использованием для размещения малоэтажной жилой застройки.

17.10.2014 договор сдан на регистрацию в управление Росреестра. Объявлен аукцион на заключение муниципального контракта на поставку жилых помещений в рамках региональной программы этапа 2014-2015.

Учитывая, что 1 житель п. Мга переселен досрочно в 2014 году, количество жителей нуждающихся в переселении  в 2016 году уменьшилось на 1 человека и составило – 192 человека, а площадь, подлежащая расселению – 3,142 тыс. кв.м.

В 2017 году – планируется переселение  122 жителей   с аварийного жилищного фонда площадью – 1,8 тыс.кв.м. во вновь построенные в 2017 году малоэтажные дома  в том числе:

- Путиловское СП- необходимо расселить 107 человек из 6 аварийных домов и расселяемой жилой площадью 1,481тыс.кв.м.

Администрация Путиловского СП занимается постановкой земельного участка на кадастровый учет.  Земельный участок  предназначен  в 2015 году под строительство малоэтажного МКД  с целью  расселения аварийного жилищного фонда.

- Шумское СП - необходимо расселить 15 человек из 1 аварийного жилого дома с расселяемой жилой площадью 0,33 тыс. кв.м. без участия средств Фонда.

Таблица прилагается:

| Наименование поселения | Объемы жилищного фонда тыс.м2 | Объемы аварийного жилищного фонда тыс.м2 | Число жителей, проживающих в аварийном жилищном фонде | План расселения до 2018 года, чел. (в соответствии с постановлением № 421 от 12.09.2014) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел | % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| Кировский район, в том числе: | 2467,6 | 24,18 | 569 | 0,55 | 72 | 135 | 48 | 192 | 122 |  |  |  | 569 |
| МО «Город Отрадное» |  | 3,6 | 59 | 0,24 |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 59 |
| МО Павловское ГП |  | 0,7 | 30 | 0,8 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| МО «Город Шлиссельбург» |  | 1,9 | 78 | 0,54 | 45 | 33 |  |  |  |  |  |  | 78 |
| МО Мгинское ГП |  | 2,4 | 99 | 0,81 |  | 1 |  | 98 |  |  |  |  | 99 |
| МО Путиловское СП |  | 1,7 | 107 | 4,48 |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 |
| МО Назиевское ГП |  | 11,7 | 136 | 2,63 | 27 | 56 | 18 | 35 |  |  |  |  | 136 |
| МО Шумское СП |  | 2,2 | 60 | 2,0 |  | 45 |  |  | 15 |  |  |  | 610 |

Администрации муниципальных образований Кировского района  дополнительно проводят работу по выявлению и  регистрации  объектов аварийного жилья, а так же  формируют  подачу заявок  в адресные муниципальные программы расселения вновь выявленного аварийного жилья для предоставления гражданам соответствующих гарантий.

В программу расселения 2015-2017 годов будут предоставлены заявки  для дополнительного  включения  в Программу переселения граждан:

Шумское СП - в 2017 году планирует дополнительно включить в заявку на переселение 20 жителей  из 3 аварийных домов,  расположенных в д. Горгала, д.31, ул. ПМК-17, д.19 и п.ст. Войбокало, пер. Школьный, д.2, общей  площадью  расселения 1,0 тыс.кв.м.

В МО «Город. Шлиссельбург» заключен инвестиционный договор о развитии застроенных территорий в связи с чем,  планируется переселение граждан  из аварийного жилищного фонда  в два этапа  в новый построенный МКД по ул. Пролетарская:

1 этап в  2017году необходимо переселить 166 человек из 8 аварийных домов, площадью 3,329тыс.кв.м.;

2 этап в 2018 году необходимо переселить 185 жителей из  9 аварийных домов, площадью 3,2971тыс.кв.м.

Кроме того до 2018 года, предусматривается расселение ветхого жилищного фонда:

- в 2017 году – 5 домов (33человека) по ул. Чекалова, площадью 0,6517тыс.кв.м. и 3 дома (24 человека) по ул. Краснофлотская, площадью 0,6052тыс.кв.м.