**Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

По состоянию на 01.02.2023 года на территории Кировского муниципального района Ленинградской области 7 (семь**)** муниципальных образований реализуют мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В переселении нуждаются 57 МКД и 1 индивидуальный двухквартирный жилой дом в МО Шумское СП.

Из них 34 МКД, признанные таковыми в период с 01.01.2012 по 01.01.2017.

**Расселение граждан осуществляется по 3 программам.**

# «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории

Ленинградской области в 2019 – 2025 годах» признанного аварийным до 1 января 2017 года**,** утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 №134.

В рамках данной программы необходимо расселить **20** аварийных многоквартирных домов общей площадью 5186,4 кв.м, 139 квартир, в которых проживают 353 человека в Шлиссельбургском ГП**.**

В период с 2020 по 2022 год по данной программе расселено 10 МКД (189 человек) в МО «Город Отрадное», МО Шумское СП, МО Мгинское ГП, МО Павловское ГП

2. Мероприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407.

По данной Программе необходимо произвести расселение **12** МКД, в Шлиссельбургском, Мгинском и Павловском ГП.

В МО Шлиссельбург –7МКД, 32 квартиры площадью 1322,6 кв.м., 102 человека в 2023 году во вновь построенный дом,

в МО Павловское ГП – 30 жителей из 12 квартир 3-х МКД, площадью387 кв.м. в 2023году;

в МО Мгинское ГП -2 МКД (9квартир, 20человек) площадью 242,6 кв.м. в 2024году.

В период с 2020 по 2022 год по данной программе расселено 4 МКД (33 человека) в МО «Город Отрадное», МО Мгинское ГП, МО Павловское ГП

3. Программа «Передача многоквартирного жилищного фонда из областного бюджета Ленинградской области муниципальным образованиям области.

По данной программе необходимо осуществить расселение **2** МКД, площадью 442 кв.м. (20 квартир, 51 человек) в МО Павловское ГП в 2024 году.

В период с 2020 по 2022 год по данной программе расселено 3 МКД (29 человека) в МО Павловское ГП.

Кроме того на территории Кировского района имеются аварийные МКД, признанные межведомственными комиссиями таковыми после 2019 года и не вошедшие в Программы переселения.

Таких домов – 24. Администрациями муниципальных образований направлены документы в Комитет по строительству ЛО о включении этих домов в программы переселения.

Программа «Ликвидация Аварийного жилья»- **23** (22МКД+1 индивидуальный дом):

- МО Синявинское ГП – 4 МКД, площадью 1319,8 кв.м. (121 человек, 59 квартир);

- МО Шумское СП - 2 МКД и 1 индивидуальный дом по Программе Ликвидация;

- МО Мгинское ГП - 1 МКД;

- МО Назиевское ГП – 11 МКД;

- МО Павловское ГП- 4 МКД (бараки).

Программа «Передача жилищного фонда из ОБ»

- МО «Город Отрадное» - **1** МКД