АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 сентября 2021 года  №  1637

# О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.11.2013 № 5893

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.11.2013 № 5893 (далее – муниципальная программа),  следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Источники

финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в редакции:

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей): - объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета Ленинградской области и бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области на плановый период; - объемы внебюджетного финансирования определяются на основании мониторинга реализации программ предприятий и организаций Кировского муниципального района Ленинградской области, представляемых ежегодно. |
| --- | --- |
|  | Всего | Первый этап (2014-2017 годы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Средства бюджета района | 74763,053 | 49811,653 | 8094,1 | 11499,1 | 2050,4 | 1340,6 | 983,6 | 983,6 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» изложить в редакции согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Заместитель главы администрации

по земельным и имущественным вопросам                                   Ю.Ю.Фауст

Приложение №1

к постановлению администрации

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 16 сентября 2021 г. № 1637

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники |  |  |  | Первый этап (2014-2017 годы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Снижение образовательными учреждениями объема потребления энергетических ресурсов | 17915,636 | 0 | Подготовка проектно-сметной документации на оснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов образовательных учреждений | ед. |  | 58 | 2 | 28 | 6 | 25 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | Оснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов образовательных учреждений | ед. |  | 58 | 2 | 28 | 6 | 25 | 6 | 6 |
| 2. | Снижение учреждениями культуры объема потребления энергетических ресурсов | 3419,4 | 0 | Подготовка проектно-сметной документации на оснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов учреждений культуры | ед. |  | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Оснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов учреждений культуры | ед. |  | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Получение у гарантирующих поставщиков электрической энергии технических условий по восстановлению необходимой категории надежности социально-значимых объектов | 0 | 0 | Количество заключенных договоров с поставщиком электрической энергии | ед. |  | 23 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Выполнение технических условий гарантирующих поставщиков электрической энергии по восстановлению необходимой категории надежности социально-значимых объектов | 38775,989 | 0 | Получение требуемой категории надежности для социально-значимых объектов | ед. |  | 23 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Проведение обязательных энергетических обследований в учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области | 300,0 | 0 | Количество проводимых обязательных энергетических обследований | ед. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Снижение учреждениями объема потребления энергетических ресурсов и расходов на их потребление | 1286,628 | 0 | Установка индивидуальных тепловых пунктов в образовательных учреждениях | ед. |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Снижение социальными учреждениями объема потребления энергетических ресурсов и расходов на их потребление | 232,2 | 0 | Установка индивидуальных тепловых пунктов в социальных учреждениях | ед. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Снижение образовательными учреждениями объема потребления энергетических ресурсов | 8200,0 | 0 | Замена деревянных оконных блоков на теплосберегающие в образовательных учреждениях | ед. |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры | 995,1 | 0 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции КОС по ул. Шоссе Революции г.п. Мга | ед. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Снижение образовательными учреждениями объема потребления энергетических ресурсов | 240,2 | 0 | Монтаж ограждающих конструкций для установки узла учета тепловой энергии МКОУ «Суховская основная общеобразовательная школа» | ед. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Снижение образовательными учреждениями объема потребления электрической энергии | 53,5 | 0 | Замена светильников в здании МКОУ «Павловская основная общеобразовательная школа» | ед. |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в образовательных учреждениях | 92,0 | 0 | Получение дополнительных мощностей | ед. |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Выполнение работ по приведению узлов учета тепловой энергии учреждений в соответствие с нормативными требованиями | 524,1 | 0 | Получение допуска к эксплуатации узлов учета тепловой энергии учреждений | ед. |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Снижение учреждениями дополнительного образования (ДМХШ), МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» объема потребления электрической энергии | 1095,0 | 0 | Замена светильников в учреждениях дополнительного образования (ДМХШ), МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» | ед. |  | 0 | 154 | 180 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 15. | Снижение учреждениями дополнительного образования (ДМХШ), МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» объема потребления энергетических ресурсов | 225,0 | 0 | Замена деревянных оконных блоков на теплосберегающие в учреждениях дополнительного образования (ДМХШ), МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» | ед. |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16. | Выполнение работ по приведению тепловых пунктов учреждений в соответствие с нормативными требованиями | 480,3 | 0 | Получение допуска к эксплуатации тепловых пунктов учреждений | ед. |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Выполнение работ по теплоизоляции системы центрального отопления учреждений | 60,0 | 0 |  | ед. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Замена электрических автоматов | 75,0 | 0 |  | ед. |  | 0 | 0 | 53 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Снижение образовательными учреждениями объема потребления электрической энергии | 188,0 | 0 | Замена светильников в образовательных учреждениях | ед. |  | 0 | 0 | 31 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Сохранение теплового контура зданий учреждений | 370,0 | 0 | Замена дверных проемов | ед. |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Снижение учреждениями объема потребления электрической энергии | 200,0 | 0 | Замена электроснабжения в помещениях тепловых пунктов учреждений | ед. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Сохранение теплового контура зданий учреждений | 35,0 | 0 | Замена радиаторов | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 16 сентября 2021 г. № 1637

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответствен-ный за выполнение мероприя-тия программы | Планируе- мые результаты выполнения мероприя- тий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап (2014-2017 годы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основные мероприятия | Итого | 2014-2022 | 8375,0 | 74763,053 | 49811,653 | 8094,1 | 11499,1 | 2050,4 | 1340,6 | 983,6 | 983,6 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 8375,0 | 74763,053 | 49811,653 | 8094,1 | 11499,1 | 2050,4 | 1340,6 | 983,6 | 983,6 |  |  |
| 1.1. | Оснащение приборами учета энергоресурсов дошкольных учреждений | Итого | 2014-2022 | 1120,24 | 6604,036 | 5001,336 | 0 | 800,0 | 39,0 | 376,5 | 193,6 | 193,6 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 1120,24 | 6604,036 | 5001,336 | 0 | 800,0 | 39,0 | 376,5 | 193,6 | 193,6 | Председа- тель комитета образова- ния, МКУ «УКС», руководи- тели учреждений |  |
| 1.2. | Оснащение приборами учета энергоресурсов образовательных учреждений | Итого | 2014-2022 | 383,53 | 6479,0 | 3036,3 | 261,7 | 2692,0 | 44,0 | 365,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 383,53 | 6479,0 | 3036,3 | 261,7 | 2692,0 | 44,0 | 365,0 | 40,0 | 40,0 | Председа- тель комитета образова- ния, МКУ «УКС», руководи- тели учреждений |  |
| 1.3. | Оснащение приборами учета энергоресурсов учреждений дополнительного образования (внешкольные учреждения) | Итого | 2014-2022 | 696,71 | 4812,3 | 1990,8 | 470,0 | 784,0 | 0 | 67,5 | 750,0 | 750,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 696,71 | 4812,3 | 1990,8 | 470,0 | 784,0 | 0 | 67,5 | 750,0 | 750,0 | Председа- тель комитета образова- ния, МКУ «УКС», руководи- тели учреждений |  |
| 1.4. | Оснащение приборами учета энергоресурсов учреждений дополнительного образования (ДМХШ) , МКУК «Центральная межпоселенчес-кая библиотека» | Итого | 2014-2022 | 319,52 | 3419,4 | 3338,4 | 20,0 | 20,0 | 41,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 319,52 | 3419,4 | 3338,4 | 20,0 | 20,0 | 41,0 | 0 | 0 | 0 | Начальник управления культуры, МКУ «УКС», руководи-тели учреждений |  |
| 1.5. | Получение у гарантирующих поставщиков электрической энергии технических условий по восстановлению необходимой категории надежности социально-значимых объектов | Итого | 2014-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководи-тели социально-значимых объектов |  |
| 1.6. | Выполнение технических условий гарантирующих поставщиков электрической энергии по восстановлению необходимой категории надежности социально-значимых объектов | Итого | 2014-2022 | 5855,0 | 38775,989 | 25257,289 | 6128,1 | 5285,9 | 1748,4 | 356,3 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 5855,0 | 38775,989 | 25257,289 | 6128,1 | 5285,9 | 1748,4 | 356,3 | 0 | 0 | Руководи-тели социально-значимых объектов |  |
| 1.7. | Проведение обязательных энергетических обследований в учреждениях Кировского муниципального района Ленинградской области | Итого | 2014 | 0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководи-тели бюджетных учреждений |  |
| 1.8. | Установка индивидуальных тепловых пунктов в образовательных учреждениях | Итого | 2015 | 0 | 1286,628 | 1286,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 1286,628 | 1286,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Председа-тель комитета образова-ния |  |
| 1.9. | Установка индивидуальных тепловых пунктов в социальных учреждениях | Итого | 2017 | 0 | 232,2 | 232,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 232,2 | 232,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Председа-тель комитета социальной защиты населения, МКУ «УКС» |  |
| 1.10. | Замена деревянных оконных блоков на теплосберегаю-щие в дошкольных учреждениях | Итого | 2017 | 0 | 1900,0 | 1900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 1900,0 | 1900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Председа-тель комитета образова-ния |  |
| 1.11. | Замена деревянных оконных блоков на теплосберегаю-щие в образовательных учреждениях | Итого | 2016-2017 | 0 | 6150,0 | 6150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 6150,0 | 6150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Председа-тель комитета образова-ния, МКУ «УКС» |  |
| 1.12. | Замена деревянных оконных блоков на теплосберегаю-щие в учреждениях дополнительного образования (внешкольные учреждения) | Итого | 2017 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Председа-тель комитета образова-ния |  |
| 1.13. | Проектно-изыскательские работы по реконструкции КОС по ул. Шоссе Революции г.п. Мга | Итого | 2017 | 0 | 995,1 | 995,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 995,1 | 995,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УКС» |  |
| 1.14. | Приобретение и монтаж ограждающих конструкций для установки узла учета тепловой энергии МКОУ «Суховская основная общеобразовательная школа» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Сухое, д.38 | Итого | 2017-2018 | 0 | 240,2 | 120,1 | 120,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 240,2 | 120,1 | 120,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УКС» |  |
| 1.15. | Замена светильников в здании МКОУ «Павловская основная общеобразова-тельная школа» | Итого | 2017 | 0 | 53,5 | 53,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 53,5 | 53,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Председа-тель комитета образова-ния |  |
| 1.16. | Технологическое присоединение энергоприни-мающих устройств в образовательных учреждениях | Итого | 2018 | 0 | 92,0 | 0 | 92,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 92,0 | 0 | 92,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководи-тель бюджетно-го учреждения |  |
| 1.17. | Выполнение работ по приведению узлов учета тепловой энергии учреждений в соответствие с нормативными требованиями | Итого | 2018-2022 | 0 | 524,1 | 0 | 352,2 | 171,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 524,1 | 0 | 352,2 | 171,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Председа-тель комитета образова-ния, руководи-тели учреждений |  |
| 1.18. | Замена светильников в учреждениях дополнительного образования (ДМХШ), МКУК «Центральная межпоселенчес-кая библиотека» | Итого | 2018-2022 | 0 | 1095,0 | 0 | 500,0 | 550,0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 1095,0 | 0 | 500,0 | 550,0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 | МКУ «УКС», руководи-тели учреждений |  |
| 1.19. | Замена деревянных оконных блоков на теплосберегаю-щие в учреждениях дополнительного образования (ДМХШ), МКУК «Центральная межпоселенчес-кая библиотека» | Итого | 2018-2022 | 0 | 225,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 225,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 75,0 | 0 | 0 | МКУ «УКС», руководи-тели учреждений |  |
| 1.20. | Выполнение работ по приведению тепловых пунктов учреждений в соответствие с нормативными требованиями | Итого | 2019-2022 | 0 | 480,3 | 0 | 0 | 480,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 480,3 | 0 | 0 | 480,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководи-тели учреждений |  |
| 1.21. | Выполнение работ по теплоизоляции системы центрального отопления учреждений | Итого | 2019 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководи-тели учреждений |  |
| 1.22. | Замена электрических автоматов | Итого | 2019-2022 | 0 | 75,0 | 0 | 0 | 35,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 75,0 | 0 | 0 | 35,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | Руководи-тели учреждений |  |
| 1.23. | Замена светильников в муниципальных образовательных учреждениях | Итого | 2019-2022 | 0 | 188,0 | 0 | 0 | 50,0 | 138,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 188,0 | 0 | 0 | 50,0 | 138,0 | 0 | 0 | 0 | Руководи-тели учреждений |  |
| 1.24. | Замена дверных проемов | Итого | 2019 | 0 | 370,0 | 0 | 0 | 370,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 370,0 | 0 | 0 | 370,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководи-тели учреждений |  |
| 1.25. | Замена электроснабжения в помещениях тепловых пунктов муниципальных учреждений | Итого | 2019 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руководи-тели учреждений |  |
| 1.26. | Замена радиаторов в муниципальных учреждениях | Итого | 2021-2022 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета района |  | 0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 | Руководи-тели учреждений |  |