

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От №

**О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121 «Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие**

**Кировского муниципального района**

**Ленинградской области»**

В соответствии с п.п.4.1.2. п.4 постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В [паспорте](consultantplus://offline/ref=33E188CB855C822F09114D485A42069BC2B7322396000E39B20B27664053AB902C3451C3341E962E38p3J) Программы строки "Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам" и "Планируемые результаты реализации программы" изложить в редакции согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=33E188CB855C822F09114D485A42069BC2B4322C9C050E39B20B27664053AB902C3451C3341E962D38p7J) №1 к настоящему постановлению;

1.2. Графы 6, 9, 10,11,12 и 14 перечня мероприятий позиции с 81 по 173 мероприятий по реализации Программы изложить согласно [приложению №2](consultantplus://offline/ref=33E188CB855C822F09114D485A42069BC2B4322C9C050E39B20B27664053AB902C3451C3341E962D38p7J)  к настоящему постановлению;

1.3. Планируемые результаты реализации Программы изложить согласно [приложению №3](consultantplus://offline/ref=33E188CB855C822F09114D485A42069BC2B4322C9C050E39B20B27664053AB902C3451C3341E962D38p7J)  к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации А.П. Витько

Разослано: в дело, КФ, отдел эк. развития, пресса, МКУ «УКС

Приложение №1

к постановлению администрации

Кировского муниципального

района Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г №\_\_\_\_\_

Паспорт программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы |  |  | "Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области" |
| Цели программы |  |  | Создание комфортных условий в социальных учреждениях на территории Кировского муниципального района Ленинградской области. Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, прочих объектов. |
| Разработчик программы- ответственный исполнитель подпрограммы |  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники программы |  |  | Комитет образования Кировского муниципального района Ленинградской области;  Комитет социальной защиты населения Кировского муниципального района Ленинградской области;  Управление культуры Кировского муниципального района Ленинградской области;  Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи. |
| Задачи программы |  |  | Улучшение состояния зданий социально значимых объектов;  Создание комфортных условий для работников и посетителей социальных объектов;  Улучшение состояния объектов ЖКХ;  Минимизация возникновения возможных аварийных ситуаций. |
| Основные мероприятия |  |  | 1. Капитальное строительство объектов муниципальной собственности.  2. Капитальный ремонт (ремонт) объектов муниципальной собственности |
| Сроки реализации программы | 2016-2021 гг | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования  программы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | ГРБС | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | **итого** |
|  | Всего | 164367,61 | 146745,27 | 207995,10 | 365684,50 | 39423,90 | 40400,00 | 964 616,38 |
|  | В том числе: | | | | | | |
| Комитеты ЛО | Средства  бюджета  Ленинградской области | 88720,56 | 76275,29 | 136740,70 | 289839,50 | - | - | 591576,05 |
| МКУ «УКС» | Средства  бюджета  района | 75647,05 | 70469,98 | 71254,40 | 75845,00 | 39423,90 | 40400,00 | 373040,33 |
|  | Внебюджетные  источники | - | - | - |  |  |  | - |
| Планируемые результаты реализации  программы |  |  |  |  | Реконструкция здания администрации  Строительство газовой блочно-модульной котельной.  Ремонт не менее 33 социально-значимых объектов.  Проектирование – не менее 19 объектов  Устройство пандусов – 2 объекта  Ремонтные работы в здании внешкольного образования – не менее 6 объектов  Замена электрооборудования – не менее 2 объектов  Ремонт кабинетов (групп) – не менее 7 шт. | | | | |

Приложение №2

к постановлению администрации

Кировского муниципального

района Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г № \_\_\_\_\_\_\_

Перечень мероприятий программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации  программы  (подпрограммы) | Источники  финансирования | | Срок  исполнения  мероприятия | | | Объем  финансирования мероприятия  в отчетном  финансовом  году (тыс.  руб.) [\*](#Par546) | | | | Всего (тыс. руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение  мероприятия  программы  (подпрограммы) | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  программы  (подпрограммы) |
| 2016 | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 |
|  |  |  | | **Капитальное строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Завершение строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район. | Средства  бюджета района | | 2018 | | |  | | | | **43781,80** | | |  | |  | 43781,80 |  |  | |  | | МКУ «УКС» | -Строительство объекта.  -Присоединение к электрическим сетям.  -Проведение государственной экспертизы проектной документации.  -Авторский надзор.  -Проверка достоверности определения сметной стоимости.  -Проведение геодезических работ  -Внесение изменений в ПСД |
| Средства бюджета Ленинградской области | | 2018 | | |  | | | | **97605,50** | | |  | |  | 97605,50 |  |  | |  | | МКУ «УКС» |
| 82 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Кировске Ленинградской области | Средства  бюджета района | | 2018 | | |  | | | | **336,60** | | |  | |  | 336,60 |  |  | |  | | МКУ «УКС» | -Строительство объекта.  -Технологическое присоединение. |
| 83 | МБОУ "Лицей г.Отрадное" | Средства  бюджета района | | 2018 | | |  | | | | **5503,70** | | |  | |  | 5503,70 |  |  | |  | | МКУ «УКС» | -Разработка ПСД по объекту: строительство здания для нужд МБОУ "Лицей г.Отрадное", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Дружбы, д.1".  -Согласование ПСД, определение и выдача ТУ на осуществление работ по демонтажу и строительству (реконструкции) электросетевых объектов, в связи с переносом объектов Сетевой организации из зоны работ по объекту: «Строительство здания для нужд МБОУ «Лицей г. Отрадное». |
| 84 | МКОУ "Шумская средняя общеобразовательная школа" ст.Войбокало, Школьный пер. д.1 | Средства  бюджета района | | 2018 | | |  | | | | **1542,40** | | |  | |  | 1542,40 |  |  | |  | | МКУ «УКС» | -Подготовка поректно-сметной документации на строительство газовой блочно-модульной котельной для здания школы по адресу: ст. Войбокало, Школьный пер., д.1  -Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств |
|  |  |  | | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | **Модернизация объектов водоотведения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Организация реконструкции канализационных очистных сооружений, Ленинградское шоссе, д.7, г. Отрадное (в том числе проектно-изыскательские работы) | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **168,80** | | |  | |  | 168,80 |  |  | |  | |  | - Организация реконструкции канализационных очистных сооружений, Ленинградское шоссе, д.7, г.Отрадное (в том числе проектно-изыскательские работы) |
| Средства бюджета Ленинградской области | | 2018 | | | |  | | | **0,00** | | |  | |  | 0,00 |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | **Прочие объекты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Реконструкция здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **1315,40** | | |  | |  | 1315,40 |  | |  |  |  | | -Реконструкция здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.  -Оказание услуг контроля соответствия выполняемых работ проектной документации.  -Инженерно-геологические изыскания.  -Внесение изменений в разделы ПСД. |
| Средства бюджета Ленинградской области | | 2018 | | | |  | | | **26959,20** | | |  | |  | 26959,20 |  | |  |  |  | |
|  |  | **Капитальный ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Дошкольные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Мероприятия по капитального ремонту (ремонту) дошкольного учреждения п. Назия | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **2487,90** | | |  | |  | 2487,90 |  | |  |  | МКУ «УКС» | | - Ремонт. |
| 88 | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №34». | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **155,00** | | |  | |  | 155,00 |  | |  |  | МКУ «УКС» | | -Замена участка сети наружной канализации  - Замена участка сети внутренней канализации |
| 89 | МКУ УКС – Мероприятия по разработке ПСД на проведение ремонтных работ организаций дошкольного образования | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **200,00** | | |  | |  | 200,00 |  | |  |  | МКУ «УКС» | | - Мероприятия по разработке ПСД на проведение ремонтных работ организаций дошкольного образования |
| 90 | МБДОУ «Детский сад «Теремок» | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **1200,00** | | |  | |  | 1200,00 |  | |  |  | МКУ «УКС» | | -Ремонт асфальтового покрытия проезда, тротуаров и отмостки на территории учреждения |
| 91 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №32» | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **97,00** | | |  | |  | 97,00 |  | |  |  | МКУ «УКС» | | -Проведение мероприятий по допуску наружного участка тепловой сети |
| 92 | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) дошкольных образовательных организаций | Средства бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **30,00** | | |  | |  | 30,00 |  | |  |  | МКУ «УКС» | | -Проведение гидравлических испытаний наружного участка тепловой сети к МБДОУ №32 «Сказка» |
|  |  | **Школьные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Реновация организаций общего образования | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **0,00** | | |  | |  | 0,00 |  | |  |  |  | | -Мероприятия по реновации организаций общего образования |
| 94 | МКУ УКС - Мероприятия по разработке ПСД на проведение ремонтных работ организаций общего образования. | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **216,50** | | |  | |  | 216,50 |  | |  |  | МКУ «УКС» | | - Разработка ПСД. |
| 95 | Реновация организаций общего образования (МБОУ «Назиевская СОШ») | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **204,60** | | |  | |  | 204,60 |  | |  |  | МКУ «УКС» | | -Капитальный ремонт в здании школы |
| 96 | МКУ УКС - Мероприятия по проверке достоверности сметной стоимости на проведение ремонтных работ организаций образования. | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **300,90** | | |  | |  | 300,90 |  | |  |  | МКУ «УКС» | | - Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение ремонтных работ организаций образования. |
| 97 | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУ «Лицей» г. Отрадное | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **844,70** | | |  | |  | 844,70 |  | |  |  | МКУ «УКС» | | - Проведение противопожарных мероприятий |
| 98 | МБОУ «Кировская гимназия им. Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **2541,0** | | |  | |  | 2541,0 |  | |  |  | МКУ «УКС» | | - Обустройство входной группы, ремонт помещений №10,11,19,20,21,22, ремонт водосточной системы (1/2) часть здания, ремонт ограждения земельного участка вдоль главного фасада здания. |
|  |  | **Внешкольные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | МБУДО "Назиевская детская школа искусств". | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **780,60** | | |  | |  | 780,60 |  | |  |  | МКУ «УКС» | | - Авторский надзор, устройство 2-х эвакуационных выходов в здании МБУДО «Назиевская ДШИ» |
| 100 | МБУДО «Синявинская ДШИ» | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **442,00** | | |  | |  | 442,00 |  | |  |  | МКУ «УКС» | | - Ремонт отмостки, крылец и устройство пандуса |
| 101 | МБУДО «ДЮСШ по футболу» | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **40,00** | | |  | |  | 40,00 |  | |  |  | МКУ «УКС» | | - Определение работоспособности оборудования и линий электроосвещения стадиона |
|  |  | **Культура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКУК «Центральная межпоселенченская библиотека». | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **23,00** | | |  | |  | 23,00 |  | |  |  | МКУ «УКС» | | - Окраска стен в здании библиотеки. |
|  |  | **Прочие объекты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) прочих объектов. | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **5813,70** | | |  | |  | 5813,70 |  | |  |  | | МКУ «УКС» | - Ремонт помещений Комитета образования в здании по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, д. 20.  - Ремонт кабинета №340 по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.  - Подготовка схемы размещения объектов в г. Кировске и г. Отрадное и контрольно-исполнительная съемка  -Проектирование системы автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу: г. Кировск, ул. Кирова д.20  - Ремонт системы отопления в здании администрации КМР ЛО  -Ремонт системы водоснабжения в здании администрации КМР ЛО  -Ремонт стелы «Кировский район» на автомобильной дороге Кировск-Отрадное  Ремонтные работы в чердачных помещениях здания администрации КМР ЛО по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1  - Ремонт крылец здания администрации по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1  -Ремонт фасадов внутреннего двора здания администрации по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1  - Ремонт крыльца здания отдела ЗАГС,  - Разработка проекта и сметного расчета на работы по утеплению чердачного перекрытия здания по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, д.20  -Ремонтно-восстановительные работы крылец здания по ул. Северная, д.13  -Замена стояка системы отопления в здании администрации г. Кировск, ул. Новая, д.1  - Замена радиаторов системы отопления (коридор 2-го этажа, 3-го этажа) в здании администрации г. Кировск, ул. Новая, д.1  -Ремонт системы отопления в кабинетах 1-го и 2-го этажей здания администрации г. Кировск, ул. Новая, д.1  -Замена полотна в актовом зале администрации по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1  - Замена оконных блоков по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, д.20  -Ремонт помещений за сценой конференц-зала здания администрации  -Замена дверного блока в кабинете №234 здания администрации по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1  -Подготовка инженерных систем здания к отопительному сезону по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д.20  -Изоляция дверного проема между к.241 и 242 в здании администрации по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1  -Ремонт лестничной клетки по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская,д.20  -Устройство металлических ограждений причальных сооружений в г. Кировск |
|  |  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Водоснабжение и водоотведение.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | МО Отрадненское ГП |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |
| 104 | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения  (Ремонт участка водопровода по 2-му Советскому проспекту от 16 линии до ул. Путейская, далее по ул. Путейская до пересечения с Международным проспектом в г. Отрадное, Ленинградской области, Кировского района протяженностью 1231 метров) | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **1211,70** | | |  | |  | 1211,70 |  | |  |  | | МКУ «УКС» | -Ремонт участка водопровода. |
| Средства бюджета Ленинградской области | | 2018 | | | |  | | | **10901,00** | | |  | |  | 10901,00 |  | |  |  | |
| 105 | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения  (Ремонт наружного водопровода микрорайона «Аэрогеодезия» г. Отрадное) | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **141,90** | | |  | |  | 141,90 |  | |  |  | | МКУ «УКС» | -Ремонт наружного водопровода микрорайона  «Аэрогеодезия»  г. Отрадное |
| Средства бюджета Ленинградской области | | 2018 | | | |  | | | **1275,00** | | |  | |  | 1275,00 |  | |  |  | |
| 106 | Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение ремонтных работ объектов водоснабжения и водоотведения | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **141,70** | | |  | |  | 141,70 |  | |  |  | | МКУ «УКС» | Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение ремонтных работ объектов водоснабжения и водоотведения |
|  | | **Коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Мероприятия по ремонту пожарных гидрантов | Средства бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **453,50** | | |  | |  | 453,50 |  | |  |  | | МКУ «УКС» | -Ремонт пожарных гидрантов на территории поселений |
|  | | **Физическая культура и спорт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | УМП «Плавательный бассейн» | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | **1280,00** | | | |  |  | 1280,00 |  | |  |  | | МКУ «УКС» | -Ремонт оборудования фильтрованных станций,  - обследование подземных конструкций здания,  -обследование надземных конструкций здания,  -разработка проектных решений для проведения ремонтно-востановительных работ конструкций здания |
|  |  | **Итого** | | **2018** | | | |  | | | **207 995,10** | | | |  |  | **207 995,10** |  | |  |  | |  |  |
|  |  | **Средства бюджета района** | | **2018** | | | |  | | | **71 254,40** | | | |  |  | **71 254,40** |  | |  |  | |  |  |
|  |  | **Средства бюджета Ленинградской области** | | **2018** | | | |  | | | **136 740,70** | | | |  |  | **136 740,70** |  | |  |  | |  |  |
|  |  | **2019 г** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 |  | **Капитальное строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Завершение строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район. | Средства  бюджета района | | 2019 | | | |  | | | **31787,00** | | |  | |  |  | 31787,00 | |  |  | | МКУ «УКС» | -Строительство объекта. |
| Средства областного бюджета | | 2019 | | | |  | | | **289839,50** | | |  | |  |  | 289839,50 | |  |  | | МКУ «УКС» |
| 110 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Кировске Ленинградской области | Средства бюджета района | | 2019 | | | |  | | | **32000,00** | | |  | |  |  | 32000,00 | |  |  | | МКУ «УКС» | -Строительство объекта. |
| 111 | МБУДО «Синявинская детская школа искусств», п.Синявино, ул.Садовая, д.36 | Средства бюджета района | | 2019 | | | |  | | | **700,00** | | |  | |  |  | 700,00 | |  |  | | МКУ «УКС» | - Строительство объекта |
|  |  | **Капитальный ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Школьные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | МКОУ "Синявинская средняя общеобразовательная школа" п.Синявино | Средства  бюджета района | | 2019 | | | |  | | | **1500,00** | | |  | |  |  | 1500,00 | |  |  | | МКУ «УКС» | - Частичный ремонт системы отопления по адресу: п. Синявино, ул. Кравченко, д.5  - Частичный ремонт системы отопления по адресу: п. Синявино, ул. Лесная, д.17  -Ремонт системы вентиляции кухни, столовой  адресу: п. Синявино, ул. Лесная, д.17 |
| 113 | МБОУ "Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке "Курск", Витченко Сергея Александровича", Кировск, БПС, д.10 | Средства  бюджета района | | 2019 | | | |  | | | **400,00** | | |  | |  |  | 400,00 | |  |  | | МКУ «УКС» | -Частичная заделка швов и трещин по фасаду здания |
| 114 | МКОУ "Назиевская средняя общеобразовательная школа", Назия ул. Парковая д.4 | Средства  бюджета района | | 2019 | | | |  | | | **300,00** | | |  | |  |  | 300,00 | |  |  | | МКУ «УКС» | - Ремонт эвакуационных выходов и замена дверей эвакуационных выходов |
| 115 | МБОУ "Лицей г. Отрадное" | Средства  бюджета района | | 2019 | | | |  | | | **1300,00** | | |  | |  |  | 1300,00 | |  |  | | МКУ «УКС» | - Ремонт системы вентиляции в пищеблоке |
| 116 | МКОУ "Путиловская основная общеобразовательная школа", с. Путилово, ул. Дорофеева, д.7 | Средства  бюджета района | | 2019 | | | |  | | | **600,00** | | |  | |  |  | 600,00 | |  |  | | МКУ «УКС» | - Полная замена системы вентиляции в помещениях пищеблока, оборудование помещения мойки посуды локальной вытяжной системой с преимущественной вытяжкой в зоне установки моечных ванн |
| 117 | МКОУ "Приладожская средняя общеобразовательная школа",п. Приладожский д. 15 | Средства  бюджета района | | 2019 | | | |  | | | **300,00** | | |  | |  |  | 300,00 | |  |  | | МКУ «УКС» | - Ремонт входной группы с заменой дверей |
|  | **Внешкольные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | МКУДО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | Средства  бюджета района | | 2019 | | | |  | | | **90,00** | | |  | |  |  | 90,00 | |  |  | | МКУ «УКС» | - Ремонт туалета с заменой трубопроводов, дверного блока |
| 119 | МБУ ДО "Отрадненская детско-юношеская спортивная школа", г. Отрадное, ул. Железнодорожная д.3 | Средства  бюджета района | | 2019 | | | |  | | | **2200,00** | | |  | |  |  | 2200,00 | |  |  | | МКУ «УКС» | - Утепление фасада здания. |
| 120 | МБУДО "Отрадненская детская школа искусств", г. Отрадное, ул. Комсомольская, д. 5 | Средства  бюджета района | | 2019 | | | |  | | | **400,00** | | |  | |  |  | 400,00 | |  |  | | МКУ «УКС» | -Ремонт пола в кабинетах №№ 6, 7, 8 здания музыкального отделения:  - разборка покрытий полов из линолеума,  - устройство покрытий из фанеры,  - огнезащитная обработка фанеры,  - укладка линолеума, установка плинтусов |
|  |  | **Дошкольные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | МКДОУ "Детский сад №26" п.Назия ул.Октябрьская д.6а | Средства  бюджета района | | 2019 | | | |  | | | **400,00** | | | |  |  |  | 400,00 | |  |  | | МКУ «УКС» | - Ремонт эвакуационного выхода в здании |
| 122 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2" | Средства  бюджета района | | 2019 | | | |  | | | **1500,00** | | | |  |  |  | 1500,00 | |  |  | | МКУ «УКС» | - Ремонт существующей вентиляционной системы и устройство дополнительной локальной вытяжной системы с преимущественной вытяжкой в зоне установки электрических плит и моечных ванн на пищеблоке;  - Замена эвакуационных лестниц (2 этаж); |
| 123 | МКДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29" | Средства  бюджета района | | 2019 | | | |  | | | **1500,00** | | | |  |  |  | 1500,00 | |  |  | | МКУ «УКС» | -Ремонт пищеблока (облицовка стен кафелем, замена вытяжной вентиляции, замена электропроводки, укладка кафеля на пол)  -Установка эвакуационных выходов со второго этажа 8 группы |
|  |  | **Прочие объекты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) прочих объектов | Средства  бюджета района | | 2019 | | | |  | | | **868,00** | | | |  |  |  | 868,00 | |  |  | | МКУ «УКС» | - Утепление чердачного перекрытия здания по адресу: г.Кировск, ул.Кирова д.20 |
|  |  | **Итого** | | **2019** | | | |  | | | **365684,50** | | | |  |  |  | **365684,50** | |  |  | |  |  |
|  |  | **Средства бюджета района** | | **2019** | | | |  | | | **75845,00** | | | |  |  |  | **75845,00** | |  |  | |  |  |
|  |  | **Средства бюджета Ленинградской области** | | **2019** | | | |  | | | **289839,50** | | | |  |  |  | **289839,50** | |  |  | |  |  |
|  |  | **2020 г** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Капитальное строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | МБУДО "Мгинская детская художественная школа" | Средства  бюджета района | | | | 2020 | | |  | | | **600,00** | |  | |  |  |  | | 600,00 |  | |  | -Строительство пристройки-тамбура для гардероба по адресу: п. Мга, пр. Красного Октября, д. 47 |
|  |  | **Капитальный ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Школьные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | МБОУ «Кировская гимназия» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **6800,00** | | |  | |  |  |  | | 6800,00 |  | | МКУ «УКС» | - Ремонт фасада по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, д.8 |
| 127 | МБОУ «Кировская СОШ №1» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **3000,00** | | |  | |  |  |  | | 3000,00 |  | |  | - Ремонт актового зала  -Ремонт кровли по адресу: г. Кировск, ул. Новая, 32/2 |
| 128 | МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **1620,00** | | |  | |  |  |  | | 1620,00 |  | |  | -Ремонт кровли  -Ремонт вентиляции пищеблока  -Замена выхода во двор по адресу: г.Отрадное, ул. Железнодорожная, д.20 |
| 129 | МКОУ « Суховская основная общеобразовательная школа» школа | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **200,00** | | |  | |  |  |  | | 200,00 |  | |  | -Устройство отмостки по адресу: д. Выстав, д.16а |
| 130 | МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа» (дошкольное отделение) | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **800,00** | | |  | |  |  |  | | 800,00 |  | |  | -Ремонт пожарных лестниц  -Ремонт системы вентиляции кухни по адресу: п. Синявино, ул. Кравченко, д.5 |
| 131 | МБОУ «Кировская СОШ №2» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **1000,00** | | |  | |  |  |  | | 1000,00 |  | |  | -Ремонт пищеблока по адресу: г. Кировск, БПС, д.10 |
| 132 | МБОУ «Мгинская СОШ» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **220,00** | | |  | |  |  |  | | 220,00 |  | |  | -Устройство пандуса по адресу: п.Мга Советский пр.,55 |
| 133 | МБОУ «Лицей г.Отрадное» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **500,00** | | |  | |  |  |  | | 500,00 |  | |  | -Ремонт системы отопления по адресу: г.Отрадное, ул.Дружбы, дом 1 |
|  | **Внешкольные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | МБУДО «Синявинская детская школа искусств» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **900,00** | | |  | |  |  |  | | 900,00 |  | |  | -Ремонт фасада здания по адресу: п.Синявино, ул.Садовая, д.36 |
| 135 | МБУДО «Кировская детская музыкальная школа | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **1020,00** | | |  | |  |  |  | | 1020,00 |  | |  | - Ремонт отмостки по периметру здания и восстановление дренажа  - Установка снегозадержателей и желобов для отвода воды с кровли здания по адресу: г.Кировск, ул. Кирова, д.16/1 |
| 136 | МБУДО «Кировский центр информационных технологий» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **110,00** | | |  | |  |  |  | | 110,00 |  | |  | -Укрепление подвесного потолка в коридоре по адресу: г.Кировск, ул.Кирова, 8 |
| 137 | МКУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **200,00** | | |  | |  |  |  | | 200,00 |  | |  | -Ремонт потолков по адресу:  Г. Кировск, ул. Кирова, д.16-а |
| 138 | МБУДО "Назиевская детская школа искусств" | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **50,00** | | |  | |  |  |  | | 50,00 |  | |  | -Оборудование туалета для инвалидов по адресу: п. Назия, ул. Октябрьская, д. 15 |
| 139 | МБУДО "Шлиссельбургская детская музыкальная школа | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **900,00** | | |  | |  |  |  | | 900,00 |  | |  | -Капитальный ремонт сцены по адресу: " г. Шлиссельбург, Красный пр., д. 50 |
| 140 | МБУДО «Кировская ДЮСШ» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **800,00** | | |  | |  |  |  | | 800,00 |  | |  | -Ремонт зала хореографии по адресу: г. Кировск ул. Советская д.1 |
|  |  | **Дошкольные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №36» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **2200,00** | | | |  |  |  |  | | 2200,00 |  | |  | - Ремонт полов в групповых и спальных помещениях  - Ремонт туалетов в 8 группах и буфетных в 4 группах по адресу: г.Кировск, ул.Новая, д.8-а |
| 142 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **1000,00** | | | |  |  |  |  | | 1000,00 |  | |  | - Замена линолеума в групповых и музыкальном зале |
| 143 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Сказка» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **200,00** | | | |  |  |  |  | | 200,00 |  | |  | - Устройство навесов над входами в подвал по адресу: г.Кировск, ул.Новая, д.8-а |
| 144 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №34» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **1000,00** | | | |  |  |  |  | | 1000,00 |  | |  | - Ремонт туалетных помещений в групповых, с заменой сантехники по адресу: г.Кировск, ул.Энергетиков, д.1 |
| 145 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **3400,00** | | | |  |  |  |  | | 3400,00 |  | |  | - Ремонт отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания по адресу: г. Кировск, ул.Молодёжная, д.4-а детского сада |
| 146 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **750,00** | | | |  |  |  |  | | 750,00 |  | |  | -Замена напольного покрытия в трех групповых помещениях по адресу: п. Приладожский д. 14 |
| 147 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Орешек» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **2500,00** | | | |  |  |  |  | | 2500,00 |  | |  | - Ремонт в групповых, спальных помещениях, раздевалках, туалетные и умывальные комнаты в группах  - Ремонт и покраска ограждения по периметру территории детского сада по адресу: г. Шлиссельбург, ул. 18 Января, д.5. |
| 148 | МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №29 | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **1200,00** | | | |  |  |  |  | | 1200,00 |  | |  | - Ремонт музыкального зала  -Ремонт крылец по адресу: п. Приладожский, д.13 |
| 149 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 «Лучик» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **700,00** | | | |  |  |  |  | | 700,00 |  | |  | -Ремонт полов с заменой линолеума в групповых помещениях по адресу: г.Отрадное, ул.Заводская, д.8 |
| 150 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **3400,00** | | | |  |  |  |  | | 3400,00 |  | |  | -Косметический ремонт потолков и стен вокруг световых фонарей в двух холлах.,  -Косметический ремонт умывальных и туалетных комнат с восстановлением кафельной плитки .  -Замена напольного покрытия в групповых помещениях.  -Ремонт отмостки  -Замена уличного освещения по адресу: г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, дом 13 |
| 151 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33 «Радуга» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **400,00** | | | |  |  |  |  | | 400,00 |  | |  | -Переход на закрытую схему теплоснабжения: реконструкция сетей ГВС, установка теплообменника по адресу: г. Отрадное, улица Дружбы, дом 19 |
| 152 | МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24» | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **250,00** | | | |  |  |  |  | | 250,00 |  | |  | -Модернизация системы АПС по адресу: с.Путилово, ул.Братьев Пожарских, д.9-а |
| 153 | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Золотой ключик" | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **800,00** | | | |  |  |  |  | | 800,00 |  | |  | -Ремонт кровли |
| 154 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок | Средства  бюджета района | | | 2020 | | |  | | | **100,00** | | | |  |  |  |  | | 100,00 |  | |  | -Установка системы видеонаблюдения по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, дом 4а |
|  | **Культура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» | | Средства  бюджета района | | 2020 | | |  | | | **1530,00** | | | |  |  |  |  | | 1530,00 |  | |  | -Ремонт санузла  Ремонт помещений библиотеки  - Ремонт электропроводки, замена светильников  - Замена оконных блоков |
|  | **Прочие объекты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) прочих объектов | | Средства  бюджета района | | 2020 | | |  | | | **1273,90** | | | |  |  |  |  | | 1273,90 |  | |  | -Ремонт кабинетов №№ 115-119 и прилегающего коридора в здании администрации по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 1 |
|  |  | | **Итого** | | **2020** | | |  | | **39423,90** | | | | |  |  |  |  | | 39423,90 |  | |  |  |
|  |  | | **Средства бюджета района** | | **2020** | | |  | | **39423,90** | | | | |  |  |  |  | | 39423,90 |  | |  |  |
|  |  | | **Средства бюджета Ленинградской области** | | **2020** | | |  | | **0,00** | | | | |  |  |  |  | | 0,000 |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2021г** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Капитальный ремонт** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Образование** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Школьные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | МБОУ «Мгинская СОШ» | Средства  бюджета района | 2021 |  | | | **800,00** |  | |  |  |  |  | 800,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы (ремонт полов в группе, замена кафельной плитки в туалете, умывальнике и мойке для посуды по адресу: п. Старая Малукса, ул. Новоселов, д.5) |
| 158 | МКОУ «Приладожская средняя общеобразовательная школа» | Средства  бюджета района | 2021 |  | | | **4400,00** |  | |  |  |  |  | 4400,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы (ремонт входной группы с заменой дверей, замена электропроводки) |
| 159 | МБОУ «Кировская гимназия» | Средства  бюджета района | 2021 |  | | | **2000,00** |  | |  |  |  |  | 2000,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы (ремонт потолков 2-го этажа) по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, д.8 |
| 160 | МКОУ «Павловская основная общеобразовательная школа» | Средства  бюджета района | 2021 |  | | | **1500,00** |  | |  |  |  |  | 1500,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы (ремонт потолков школьного и дошкольного отделений) |
| 161 | МБОУ «Лицей г. Отрадное» | Средства  бюджета района | 2021 |  | | | **3000,00** |  | |  |  |  |  | 3000,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы (ремонт спортивного зала) |
|  |  | **Дошкольные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33 «Радуга» | Средства  бюджета района | 2021 |  | | | **2000,00** |  | |  |  |  |  | 2000,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы (ремонт системы отопления) по адресу: г.Отрадное, улица Дружбы, дом 19. |
| 163 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Орешек» | Средства  бюджета района | 2021 |  | | | **2500,00** |  | |  |  |  |  | 2500,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы (ремонт музыкального и спортивного зала) по адресу: г. Шлиссельбург, ул. 18 Января, д.5. |
| 164 | МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 24» | Средства  бюджета района | 2021 |  | | | **1000,00** |  | |  |  |  |  | 1000,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы (ремонт кровли) по адресу: с.Путилово, ул.Братьев Пожарских, д.9-а |
| 165 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» | Средства  бюджета района | 2021 |  | | | **1000,00** |  | |  |  |  |  | 1000,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы (устройство ограждений) по адресу: г. Кировск, ул. Молодёжная, д.4-а |
| 166 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 « Березка» | Средства  бюджета района | 2021 |  | | | **1000,00** |  | |  |  |  |  | 1000,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы (замена линолеума в группах и музыкальном зале) |
| 167 | МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №13 «Родничок» | Средства  бюджета района | 2021 |  | | | **1500,00** |  | |  |  |  |  | 1500,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы (ремонт групповых помещений) |
| 168 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» | Средства  бюджета района | 2021 |  | | | **2000,00** |  | |  |  |  |  | 2000,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы (замена асфальтового покрытия) по адресу: г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, дом 13 |
| 169 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №34» | Средства  бюджета района | 2021 |  | | | **1500,00** |  | |  |  |  |  | 1500,00 | МКУ «УКС» | - Замена асфальтового покрытия по периметру здания (ремонт отмостки здания) по адресу: г.Кировск, ул.Энергетиков, д.1 |
|  |  | **Внешкольные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБУДО «Районный Центр дополнительного образования» | Средства  бюджета района | 2021 |  | | | **1200,00** |  | |  |  |  |  | 1200,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы (установка подвесного потолка с заменой ламп на светодиодные, покраска стен, ремонт пола с заменой керамической плитки) |
| 171 | МБУДО «Центр внешкольной работы» | Средства  бюджета района | 2021 |  | | | **1500,00** |  | |  |  |  |  | 1500,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы (замена электропроводки) по адресу: г. Отрадное |
| 172 | МБОУДО «Кировская детско-юношеская спортивная школа» | Средства  бюджета района | 2021 |  | | | **2500,00** |  | |  |  |  |  | 2500,00 | МКУ «УКС» | - Ремонтные работы (ремонт фасада основного здания по адресу: г. Кировск, ул. Советская, д.1, ремонт помещения столовой по адресу: п. Приладожский, 37) |
|  |  | **Прочие объекты** | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) прочих объектов | Средства бюджета района | 2021 |  | | **11000,00** | | |  |  |  |  |  | 11000,00 | МКУ «УКС» | -Ремонтные работы (ремонт фасада здания администрации по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д.1) |
|  |  | **Итого** | **2021** | |  | **40400,00** | | |  |  |  |  |  | **40400,00** |  |  |
|  |  | **Средства бюджета района** | **2021** | |  | **40400,00** | | |  |  |  |  |  | **40400,00** |  |  |
|  | **Средства бюджета Ленинградской области** | **2021** | |  | **0** | | |  |  |  |  |  | **0** |  |  |
| **ИТОГО** **по муниципальной программе «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»** | **Итого** | **2018-2021** | |  | **653 503,50** | | |  |  | **207995,10** | **365684,50** | **39423,90** | **40400,00** |  |  |
| **Средства бюджета района** | **2018-2021** | |  | **226 923,30** | | |  |  | **71254,40** | **75845,00** | **39423,90** | **40400,00** |  |  |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **2018-2021** | |  | **426 580,20** | | |  |  | **136740,70** | **289839,50** | **0,00** | **0,00** |  |  |

Приложение №3

к постановлению администрации

Кировского муниципального

района Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г №\_\_\_\_\_\_\_

Планируемые результаты реализации программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/ или  качественные целевые  показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед.  измерения | Оценка базового значения показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | | |
| Бюджет  района | Другие  источники | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021 год |
| 1. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов образования Кировского муниципального района Ленинградской области | 60704,70 | 97605,50 | Капитальное строительство.  Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 24 | 11 | 14 | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов, подведомственных комитету социальной защиты населения Кировского муниципального района Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами учреждений культуры Кировского муниципального района Ленинградской области | 1303,00 | 0,00 | Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов жилищно-коммунального хозяйства Кировского муниципального района Ленинградской области | 2117,60 | 12176,00 | Капитальный и текущий ремонт объектов. | Ед. | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Прочие объекты | 7129,10 | 26959,20 | Реконструкция, капитальный, текущий, косметический ремонт объектов. | Ед. | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |